국내위탁연구 추진계획서

(Outsourcing Requirement Spec.)

※ 실행과제 계정번호 : 11VS1510

| 위탁과제명 | 셋톱박스용 연성 실시간 성능 평가 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 위탁연구 수행책임자 | 소속기관 : 부서: |  |  |
|  | 성명: |  |  |
| 연구기간 | 2012.02.22~2012.05.22 | 위탁연구비 | 35,000 천원 |
| 과제의 필요성 |  |  |  |
| ㅇ 셋톱박스를 사용하는 임베디드 환경에서 멀티미디어 스트리밍과 같은 서비스에 대한 연성 실시간 기능에 대한 요구는 매우 높아져 가고 있으며, 이 기능을 지원하기 위한 리눅스 기반 실시간 지원 기본 패치의 포팅과 성능 평가가 필요함 ㅇ 셋톱박스에 적용된 연성 실시간 기능을 위한 시험 방법을 연구하여 셋톱박스용 최적화 연성 실시간 기능 개발을 위해 연구가 필수적임 |  |  |  |
| 목표 및 내용 |  |  |  |
| ㅇ 연구 목표 - 셋톱박스용 cpu architecture용 리눅스 기반 연성 실시간 기능을 분석하고 포팅한 후 최적화를 위한 시험 방법 개발 및 성능 평가 ㅇ 연구 내용 - 셋톱박스용 리눅스 기반 연성 실시간 기능 분석 - 셋톱박스용 리눅스 기반 연성 실시간 기능 포팅 - 셋톱박스용 연성 실시간 기능 최적화를 위한 시험 방법 개발 - 셋톱박스용 연성 실시간 커널의 성능 평가 및 결과의 분석 |  |  |  |
| 수행방법 |  |  |  |
| ㅇ 과제의 기본 설계서에 따라 연구 수행 및 국내외 관련 기술동향 분석 ㅇ 임베디드 리눅스 커널에 적용하여 성능 검증 및 실험 데이터 수집 ㅇ 정기적인 회의 및 주간보고를 통한 요구사항 전달 및 진행상태 점검 |  |  |  |
| 활용계획 |  |  |  |
| ㅇ 리눅스 기반 셋톱박스용 SW 플랫폼 중 임베디드 OS의 연성 실시간 성능 지원 기술 개발을 위한 연성 실시간 지원 기술의 기본 포팅 및 시험 방법으로 활용함 ㅇ 일정 - 2012.02 : 요구사항 분석 및 연구범위 확정 - 2012.03 : 셋톱박스 환경의 연성 실시간 기능 특성 파악 및 포팅 - 2012.04 : 실시간 지원 기능 시험 방법 개발 - 2012.04~05 : 셋톱박스용 연성 실시간 지원 커널에 대한 성능 평가 및 분석 - 2012.05 : 보고서 작성 |  |  |  |
| 수행기관 및 수행책임자 선정 |  |  |  |
| ㅇ 수행기관 및 수행책임자: 공모 ㅇ 선정근거 - 임베디드 시스템 관련 개발 유경험자 - 실시간 성능 지원 관련 개발 유경험자 |  |  |  |

[별첨5] (단독 계약용)

위탁과제 제안 요청서

(Request For Proposal)

| 1. 실행과제명 | 다양한 방송•통신 서비스와 콘텐츠를 통합 제공하는 셋톱박스 오픈 플랫폼 개발 | 과제책임자 | 이 경 희 (인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 위탁과제명 | 셋톱박스용 연성 실시간 성능 평가 | 계정번호 | 11VS1510 |
| 3. 위탁과제예정기간 | 2012. 02. 22. ~ 2012. 05. 22. (3 개월) | 기술분류 |  |
| 4. 추정예산/인력 | 35,000 (천원)/ 2.0 (M/Y) | 대상전공 | 컴퓨터 및 정보통신 |
| 5. 위탁연구 주요내용 및 요구사항 | • 연구 목표 셋톱박스용 cpu architecture용 리눅스 기반 연성 실시간 기능을 분석하고 적용한 후 최적화를 위한 시험 방법 개발 및 성능 평가 연구를 수행함 • 연구 내용 - 셋톱박스용 리눅스 기반 연성 실시간 기능 분석 - 셋톱박스용 리눅스 기반 연성 실시간 기능 포팅 - 셋톱박스용 연성 실시간 기능 최적화를 위한 시험 방법 개발 - 셋톱박스용 연성 실시간 커널의 성능 평가 및 결과의 분석 |  |  |
| 6. 위탁과제 결과물 목록 (형태,사양,일정 포함) | • 위탁연구 최종연구보고서 20부 (2012.1.31) • 리눅스 기반 연성 실시간 기술 조사/분석 보고서, 연구결과 소스 및 연구 결과물 설명 문서 (2012.5.31) |  |  |
| 7. 참여 제안자 자격요건 및 공모방법 | • 임베디드 리눅스 관련 연구 수행 경험이 있는 대학 및 연구소 • 실시간 시스템에 대한 개발의 다양한 연구 경험을 가진 대학, 연구소 • 공모는 web-site(www.etri.re.kr)를 통해서 진행함 |  |  |
| 8. 공모시 제출서류 목록 | • 서류제출 관련 공문 1부 • 위탁연구계획서 3부 • 위탁연구계획서 내용이 담긴 저장 매체(디스켓, CD 등) 1장 |  |  |
| 9. 평가 자료의 목록 | • 연구 목표 및 일정계획 • 연구 내용 및 연구범위 • 연구 수행 능력 – 임베디드 시스템 또는 실시간 성능 지원 관련 연구 수행 경험 • 연구 추진 전략 • 예상 연구 결과 • 연구비 편성의 적정성 |  |  |
| 10. 위탁연구 수행자의 의무와 절차 | • 한국전통신연구원(ETRI)의 표준계약서에 정한 “국내위탁연구계약서”에 따름 |  |  |
| 11. 기타사항 | • 서류 제출처 : 대전광역시 유성구 가정동 161 한국전자통신연구원 SW-SoC융합연구소 사업지원팀 (305-700) • 수행관리자의 연락처: Email: jjing@etri.re.kr 전화번호: 042-860-6397, Fax번호: 042-860-6671 |  |  |

2012 년 2월 06 일

위탁연구관리자 :  정 영 준    (인)